Приложение № 2 к Положению,

утвержденному Постановлением

№ 111 от «22» марта 2018 г.

**Проект инициативного бюджетирования**

**«Адаптирование здания бывшего магазина под размещение детского сада в с. Бори»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования |  |
| 1.2 | Место реализации проекта | Муниципальный район «Сретенский район» с. Бори |
| 1.3 | Цель и задачи Проекта | Обеспечение детей проживающих на территории МР «Сретенский район» с. Бори современными и безопасными условиями организации дошкольного образования. |
| 1.4 | Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | Здание детского сада функционирует с 1920 года. В течение 100 лет капитальный ремонт здания не осуществлялся. За последние шесть лет техническое состояние конструкций существующего здания детского сада резко ухудшилось в виду дефектов и повреждений, связанных, в основном, с сильной просадкой грунта, биологического повреждения.  В ноябре 2019 года проведено комиссионное обследование существующего здания детского сада на предмет несущей способности. По факту обследования составлен акт и дано заключение комиссии о категории технического состояния – недопустимое. Так же в акте указано, что капитальный ремонт и реконструкция здания не целесообразна в связи с сопоставимой стоимостью нового строительства.  В январе 2020 года специалистами администрации МР «Сретенский район» проведено обследование здания бывшего магазина, которое в настоящий момент находится в собственности администрации сельского поселения «Фирсовское». Дано заключение комиссии о категории технического состояния – работоспособное состояние. Проведен предварительный расчет стоимости капитального ремонта здания, благоустройства территории. Стоимость составила 6,0 млн. рублей. |
| 1.5 | Ожидаемые результаты от Проекта | Адаптирование здания бывшего магазина под размещение детского сада в с. Бори при этом создание современных и безопасных условий для организации дошкольного образования в с. Бори. Благоприятный внешний архитектурный облик населенного пункта (отсутствие заброшенных зданий), дети получили возможность получать гарантированное государством дошкольное образование. |
| 1.6 | Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта, предполагаемое количество человек (благополучателей) | Услуги дошкольного образования в селе Бори востребованы. Предельная наполняемость существующего детского сада составляет 14 детей, в 2019-2020 учебном году посещает 13 воспитанников. Дети ходят стабильно, практически не болеют. Средний процент посещаемости за 3 года составляет 80%. |
| 1.7 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Прогноз количества детей дошкольного возраста показывает, что в предстоящие годы контингент воспитанников не уменьшится. Коллектив работников стабилен, всего работают 3 педагога (включая старшего методиста), 1 младший воспитатель и 4 человека технического персонала. |
| 1.8 | Продолжительность реализации Проекта | Продолжительность проекта 6ть месяцев |
| 1.9 | Сроки начала и окончания Проекта | 01.05.2020г. начало проекта  31.10.2020г. окончание проекта |
| 1.10 | Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект (номер телефона, адрес электронной почты) | Тонких Игорь Иванович:  Тел.: 8-914-437-58-79  Email: Tonkihpp@mail.ru |
| Обоснование стоимости Проекта | | |
| 2 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | 6 000 000 рублей |
| 2.1 | средства федерального бюджета |  |
| 2.2 | средства краевого бюджета | 3 000 000 рублей |
| 2.2.1 | средства местного бюджета , в том числе: | 1 640 000 рублей |
| 2.2.2 | денежные средства населения | 40000 рублей |
| 2.2.3 | денежные средства бюджета муниципального образования | 1 600 000 рублей |
| 2.2.4 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности | 700 000 рублей |
| 3 | иной (не денежный) вклад физических и юридических лиц, общественный организаций (трудовое участие, материалы и др.) | 660 000 рублей |

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Тонких И.И.

Приложение № 1 к Положению,

утвержденному Постановлением

№ 111 от «22» марта 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии и методика оценки проектов** | Макс. балл |
| 1. Уровень софинансирования программы со стороны населения, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в денежной форме):  оценивается от 1 до 5 по балльной шкале, которая определяется отношением разности между максимальным и минимальным софинансирования участвующих в конкурсе заявок, поделенным  на 5 | 5 |
| 2. Уровень софинансирования программы со стороны муниципального образования (в денежной форме):  оценивается от 1 до5 по балльной шкале, которая определяется отношением разности между максимальным и минимальным софинансированием участвующих в конкурсе заявок, поделенным  на 5 | 5 |
| 3. Актуальность (острота) проблемы:  низкая - 10 баллов;  средняя - 20 баллов;  высокая – 30 баллов;  приоритетная - 40 баллов | 40 |
| 4. Количество подписей, собранных в поддержку проекта (согласно реестру подписей):  до 10 подписей - 1 балл;  от 11 до 20 подписей - 2 балла;  от 21 до 30 подписей - 3 балла;  от 31 до 40 подписей - 4 балла;  от 41 до 50 подписей - 5 баллов;  от 51 до 100 подписей - 10 баллов;  от 101 до 150 подписей - 15 баллов;  более 151 подписи - 20 баллов | 20 |
| Всего: максимальное количество баллов | 70 |